| BỘ QUỐC PHÒNG CỤC KHOA HỌC QUÂN SỰ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2025 |
| --- | --- |

KỊCH BẢN NGHIỆM THU PHẦN MỀM NỘI BỘ

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức nghiệm thu số 2401/KH-HĐNT ngày 10/12/2025 của Cục Khoa học quân sự, Cục Khoa học quân sự phối hợp với Công ty Cổ phần EVOTEK Việt Nam xây dựng kịch bản nghiệm thu phần mềm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm kiểm tra tính năng và hiệu năng hoạt động của hệ thống phần mềm nội bộ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, chính xác và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng đã đề ra trước khi đưa vào khai thác thực tế.

2. Yêu cầu:

Hệ thống đã được cài đặt và cấu hình đầy đủ.

Có tài khoản người dùng đã được tạo trước và có quyền truy cập đầy đủ.

Các kết nối mạng và cơ sở dữ liệu hoạt động ổn định.

Thiết bị test có cấu hình đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU

1. Phạm vi áp dụng

Kịch bản này áp dụng cho toàn bộ các chức năng chính trong hệ thống, bao gồm các nhóm nghiệp vụ: đăng nhập, tiếp công dân, quản lý sổ đơn, luân chuyển đơn, xử lý đơn, cập nhật kết quả xử lý, in sổ đơn, khai thác báo cáo thống kê, lưu trữ và số hóa đơn.

2. Tiêu chí đánh giá nghiệm thu

- Tất cả các chức năng đều hoạt động ổn định, không bị lỗi nghiêm trọng trong quá trình thử nghiệm.

- Thời gian phản hồi của hệ thống trong giới hạn chấp nhận được.

- Dữ liệu được hiển thị chính xác, đầy đủ và nhất quán với cơ sở dữ liệu.

- Người dùng có thể thực hiện các thao tác mà không cần hướng dẫn chuyên sâu.

- Giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu quản lý thông tin.

III. NỘI DUNG NGHIỆM THU

3.1. Đăng nhập vào hệ thống

Bước 1: Truy cập giao diện đăng nhập của hệ thống.

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản đã được cung cấp trước (tên đăng nhập và mật khẩu).

Bước 3: Nhấn nút “Đăng nhập”.

Kết quả mong đợi: Hệ thống xác thực tài khoản thành công và chuyển hướng người dùng đến giao diện chính của hệ thống.

Ghi chú: Kiểm tra tính bảo mật và độ ổn định khi đăng nhập nhiều lần liên tiếp hoặc từ các thiết bị khác nhau.

3.2. Chức năng Tiếp công dân

Bước 1: Nhấn chọn menu “Tiếp công dân” -> Chọn “Tiếp công dân trực tiếp” và nhấn nút “Thêm mới”.

Bước 2: Nhập đầy đủ dữ liệu hợp lệ vào form (bao gồm: phân loại tiếp dân có đơn/không đơn, ngày tiếp, nội dung vụ việc, thông tin người nộp, hướng xử lý...) và nhấn nút “Xác nhận”

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” (chọn "Lưu và xem" để hiển thị chi tiết hoặc "Lưu và nhập tiếp" để tiếp tục thêm mới)

Kết quả mong đợi: Hệ thống thông báo lưu thành công, dữ liệu phiên tiếp công dân mới được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trên danh sách.

3.3. Chức năng Quản lý sổ đơn

Bước 1: Nhấn vào nút “Thêm mới” tại màn hình danh sách đơn.

Bước 2: Nhập các thông tin bắt buộc như: Ngày nhập, sổ đơn thư, phân loại đơn, lĩnh vực, tóm tắt nội dung, thông tin người nộp đơn và danh sách tài liệu.

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” (chọn “Lưu nháp” để lưu bản nháp hoặc “Lưu và trình ký” để trình ký lên cấp trên).

Kết quả mong đợi: Hệ thống lưu đơn mới thành công và hiển thị vào danh sách quản lý.

3.4. Chức năng Luân chuyển đơn (Giao xử lý hoặc trình lãnh đạo)

Bước 1: Tại màn hình danh sách đơn, chọn Thao tác -> "Chi tiết" đối với đơn cần luân chuyển.

Bước 2: Trong form chi tiết, nhấn chọn nút tương ứng để chuyển đơn cho cán bộ tiếp theo có thẩm quyền xử lý (“Gửi lãnh đạo”, “Giao cho phó trưởng phòng”, “Giao cho thanh tra viên”).

Bước 3: Tích chọn cán bộ xử lý tiếp theo và nhấn nút “Đồng ý”.

Kết quả mong đợi: Hệ thống thông báo chuyển thành công, đơn được luân chuyển đến đúng tài khoản của cán bộ xử lý tiếp theo.

3.5. Chức năng Xử lý đơn

3.5.1. Xem và cập nhật thông tin đơn

Bước 1: Thanh tra viên đăng nhập, vào Xử lý đơn-> Danh sách đơn, chọn Thao tác -> “Chi tiết” tại đơn được giao.

Bước 2: Nếu hệ thống hiển thị cảnh báo đơn thiếu thông tin, nhấn nút “Cập nhật thông tin” để bổ sung các trường còn trống, sau đó nhấn “Lưu thông tin”.

Kết quả mong đợi: Hệ thống lưu đủ dữ liệu thành công và cảnh báo thiếu thông tin biến mất.

3.5.2. Nghiệp vụ xử lý theo hướng "Chuyển đơn"

Bước 1 (Đề xuất): Tại mục Thông tin xử lý đơn, Thanh tra viên chọn hướng xử lý là “Chuyển đơn”. Sau đó nhấn chọn “Chi tiết đề xuất chuyển đơn” để xem thông tin, xuất phiếu về máy và trình hệ thống.

Bước 2 (Duyệt): Trưởng phòng thanh tra đăng nhập, vào Danh sách đơn -> Chi tiết đơn, nhấn vào “Chi tiết đề xuất chuyển đơn”. Nhấn “Đồng ý” tại pop-up xác nhận để phê duyệt (hoặc nhập lý do và nhấn Đồng ý để từ chối).

Bước 3 (Thống kê): Thanh tra viên vào lại chi tiết đơn thư đã duyệt, nhập đầy đủ thông tin tài liệu thống kê và nhấn “Gửi thống kê”.

Bước 4 (Chấp nhận): Chuyên viên thống kê truy cập Thống kê -> Văn bản thống kê để kiểm tra và nhấn Chấp nhận tài liệu.

Kết quả mong đợi: Đơn thư chuyển đến đơn vị đã chọn và hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành "hoàn thành".

3.5.3. Nghiệp vụ xử lý theo hướng "Hướng dẫn"

Bước 1 (Đề xuất): Thanh tra viên chọn hướng xử lý là “Hướng dẫn”, nhấn chọn “Chi tiết đề xuất Hướng dẫn” để xem, xuất phiếu và trình hệ thống.

Bước 2 (Duyệt): Trưởng phòng thanh tra vào Chi tiết đơn, nhấn “Chi tiết đề xuất Hướng dẫn” và nhấn “Đồng ý” để phê duyệt (hoặc từ chối).

Bước 3 (Thống kê): Thanh tra viên thực hiện nhập tài liệu và nhấn “Gửi thống kê”.

Bước 4 (Chấp nhận): Chuyên viên thống kê truy cập vào Văn bản thống kê, kiểm tra và nhấn Chấp nhận.

Kết quả mong đợi: Đơn chuyển đến mục Hướng dẫn trên hệ thống và trạng thái được cập nhật thành "hoàn thành".

3.5.4. Nghiệp vụ xử lý theo hướng "Lưu đơn"

Bước 1 (Đề xuất): Thanh tra viên chọn hướng xử lý là “Lưu đơn”, nhấn chọn “Chi tiết đề xuất Lưu đơn” để xem, xuất phiếu và trình duyệt.

Bước 2 (Duyệt): Trưởng phòng thanh tra vào Chi tiết đơn, nhấn “Chi tiết đề xuất Lưu đơn” và nhấn “Đồng ý” để phê duyệt.

Bước 3 (Thống kê): Thanh tra viên nhập dữ liệu tài liệu thống kê và nhấn “Gửi thống kê”.

Bước 4 (Chấp nhận): Chuyên viên thống kê truy cập hệ thống để kiểm tra và nhấn Chấp nhận tài liệu.

Kết quả mong đợi: Đơn tự động chuyển đến mục Lưu đơn và trạng thái cập nhật là "hoàn thành".

3.5.5. Nghiệp vụ xử lý theo hướng "Thụ lý đơn"

Bước 1 (Đề xuất): Thanh tra viên chọn hướng xử lý là “Thụ lý”, nhấn chọn “Chi tiết đề xuất Thụ lý” để xem phiếu, xuất tài liệu và trình hệ thống.

Bước 2 (Duyệt): Trưởng phòng thanh tra vào Chi tiết đơn, nhấn “Chi tiết đề xuất Thụ lý” và nhấn “Đồng ý” tại pop-up xác nhận để phê duyệt.

Bước 3 (Tạo hồ sơ): Sau khi được duyệt, Thanh tra viên vào lại màn hình chi tiết đơn thư, nhấn chọn nút “Xử lý đơn thư”. Khi hệ thống hiển thị form xác nhận, nhấn “Đồng ý” để hoàn tất.

Kết quả mong đợi: Hệ thống ghi nhận hướng thụ lý và tự động tạo quy trình hồ sơ tương ứng cho đơn để Thanh tra viên tiếp tục xử lý các bước tiếp theo.

3.5.6. Nghiệp vụ xử lý đơn thụ lý

Bước 1: Tại màn hình xử lý của từng bước trong quy trình, Thanh tra viên tiến hành cập nhật tài liệu/biểu mẫu tương ứng:

- Tạo biểu mẫu trên hệ thống: Chọn các biểu mẫu có sẵn (ví dụ: Kế hoạch xác minh, Quyết định, Biên bản...), điền bổ sung thông tin vào form và nhấn “Lưu thông tin”.

- Thêm tài liệu bên ngoài: Thực hiện đính kèm/tải lên phần mềm các file tài liệu đã được scan (đối với các tài liệu, chứng cứ thu thập từ bên ngoài).

Bước 2: Đối với các tài liệu, biểu mẫu yêu cầu phê duyệt, Thanh tra viên tích chọn tài liệu cần trình, chọn “Gửi lãnh đạo” và nhấn “Đồng ý”.

Bước 3: Sau khi cập nhật đầy đủ tài liệu và hoàn tất các yêu cầu của bước hiện tại, Thanh tra viên nhấn nút “Hoàn thành” để đóng bước hiện tại và chuyển hồ sơ sang bước xử lý tiếp theo.

Kết quả mong đợi:

Hệ thống tự động trích xuất và đổ dữ liệu có sẵn (thông tin người nộp, nội dung đơn...) vào các biểu mẫu hệ thống một cách chính xác, giúp giảm thiểu thao tác nhập liệu.

Các file scan tài liệu được đính kèm và lưu trữ thành công, có thể xem hoặc tải xuống bình thường.

Luồng trình ký hoạt động đúng (thông báo và tài liệu được gửi tới đúng tài khoản lãnh đạo).

Hệ thống ghi nhận trạng thái hoàn thành bước và tự động mở khóa bước tiếp theo trong quy trình.

3.6. Nghiệp vụ cập nhật kết quả xử lý

Bước 1: Sau khi thực hiện xong toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ, Thanh tra viên nhấn chọn nút “Cập nhật kết quả” ở phía trên màn hình.

Bước 2: Tiến hành nhập nội dung kết quả giải quyết tại form hiển thị, sau đó nhấn nút “Lưu thông tin”.

Kết quả mong đợi: Hệ thống hiển thị thông báo gửi thành công và tiến hành đóng hồ sơ đơn. Toàn bộ thông tin tài liệu vừa gửi được tự động chuyển vào lưu trữ tại mục Tài liệu hồ sơ. Thanh tra viên có thể nhấn chọn nút "Tài liệu hồ sơ" để kiểm tra và xem lại các tài liệu của đơn đã được thống kê một cách đầy đủ.

3.7. Nghiệp vụ in sổ đơn

Bước 1: Thanh tra viên đăng nhập vào hệ thống, trên thanh menu chọn chức năng Xử lý đơn -> Chọn In sổ đơn.

Bước 2: Tại giao diện hiển thị, tiến hành chọn sổ cần in, sau đó nhấn nút “Tìm kiếm”.

Bước 3: Khi hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm, nhấn chọn nút “In PDF” hoặc “Excel” tùy thuộc vào nhu cầu xuất dữ liệu.

Kết quả mong đợi: Hệ thống trích xuất và tải xuống thành công báo cáo sổ đơn dưới định dạng file PDF hoặc Excel. Dữ liệu hiển thị trong file thống kê đầy đủ, chính xác, khớp với kết quả tìm kiếm trên phần mềm và không bị lỗi định dạng (font chữ, bố cục).

3.8. Nghiệp vụ khai thác báo cáo thống kê

Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống, trên thanh menu truy cập vào chức năng Báo cáo, thống kê (hoặc các báo cáo biểu đồ ngoài màn hình trang chủ).

Bước 2: Tại màn hình thống kê, nhấn chọn vào các loại báo cáo hoặc biểu đồ tương ứng mà hệ thống cung cấp để xem chi tiết.

Bước 3: Thực hiện xem xét, tra cứu và khai thác các số liệu, thông tin được hiển thị trên báo cáo.

Kết quả mong đợi: Hệ thống phản hồi nhanh chóng, hiển thị đúng loại báo cáo/biểu đồ mà người dùng đã chọn. Dữ liệu trên báo cáo được thống kê chính xác, đầy đủ, nhất quán với cơ sở dữ liệu hiện tại của hệ thống và giao diện hiển thị thân thiện, dễ nhìn.

3.9. Nghiệp vụ lưu trữ và số hóa đơn

3.9.1. Nghiệp vụ Lập kế hoạch số hóa

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, truy cập module Quản lý kế hoạch lưu trữ, số hóa -> Chọn Lập kế hoạch số hóa.

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới, điền đầy đủ các thông tin bắt buộc vào biểu mẫu bao gồm: Mã kế hoạch, Tên kế hoạch, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc và Năm.

Bước 3: Nhấn nút Xác nhận.

Kết quả mong đợi: Hệ thống lưu thành công kế hoạch số hóa mới. Kế hoạch này sẽ dùng để tổng hợp tất cả tài liệu được số hóa theo từng đợt của đơn vị.

3.9.2 Nghiệp vụ Import hồ sơ đơn (Bằng file Excel)

Bước 1: Truy cập module Quản lý kế hoạch lưu trữ, số hóa, chọn đúng kế hoạch số hóa của đơn vị vừa lập và chọn Quản lý hồ sơ.

Bước 2: Nhấn nút Import hồ sơ, sau đó tại mục Tệp nhập dữ liệu nhấn Chọn tệp và tải lên file Excel đã chuẩn bị.

Bước 3: Chọn Ngày số hóa và nhấn nút Nhập File import.

Bước 4: Kiểm tra dữ liệu vừa được hệ thống đọc hiển thị trên bảng (Mã đơn, Họ tên, Loại đơn, Nội dung đơn...), sau đó nhấn nút Lưu dữ liệu import.

Kết quả mong đợi: Hệ thống đọc đúng cấu trúc file Excel, không bị lỗi font chữ và lưu toàn bộ danh sách hồ sơ đơn vào cơ sở dữ liệu thành công.

3.9.3. Nghiệp vụ Import tài liệu văn bản đính kèm (Bằng file nén .zip/.rar)

Bước 1: Tại danh sách hồ sơ vừa import thành công, tìm đến bản ghi cần đính kèm file, nhấn Thao tác -> Chọn Import.

Bước 2: Tại cửa sổ Import tài liệu văn bản, mục Tệp nhập dữ liệu nhấn Chọn tệp và tải lên file nén (.zip hoặc .rar) chứa các tài liệu đã được chỉnh lý và quét.

Bước 3: Nhấn nút Nhập dữ liệu.

Kết quả mong đợi: Hệ thống tải file nén lên ổn định, tự động giải nén và đưa chính xác các file tài liệu PDF vào các văn bản tương ứng trên hồ sơ phần mềm mà không bị lỗi hay thất lạc file. Lãnh đạo đơn vị có thể khai thác và xem trực tiếp các tài liệu này.